AI-Knowledge

流式问答、执行过程与反馈学习闭环改造方案

Streaming Chat · Observable Thinking · Feedback Learning · FAQ Fast Path

阶段定位 Patent AI Knowledge Base P0 收口 / Controlled Pilot 前。目标不是新增更多功能，而是把现有问答主链升级为可交互、可解释、可反馈、可持续优化的企业级 AI 知识产品。

版本：V1.0
日期：2026-08-24
适用：DeepSeek / Codex / 项目开发与验收

# 1. 方案结论

本轮增加三类关键能力，并对当前 P0 任务顺序进行调整：

| 能力 | P0 / P1 | 核心目标 |
| --- | --- | --- |
| Streaming Chat | P0 | SSE 流式输出；用户尽快看到处理开始和答案增量，不再等待完整 JSON。 |
| 可解释执行过程 | P0 | 展示真实 Query Pipeline Stage，不展示模型隐藏思维链。 |
| 反馈采集 | P0 | 每条 AI Message 支持有用/无用、原因、备注，并关联 Query/Trace/Evidence。 |
| 反馈学习闭环 | P1 | Bad Case、Eval、问题聚类、FAQ Candidate、人工审核、FAQ Fast Path。 |

重要边界 用户“点赞/点踩”首先是质量信号，不是直接训练标签；高频 FAQ 先形成 Candidate，再经过人工审核和知识版本校验后发布。

# 2. 为什么现在必须做

当前系统已经具备 Conversation、Knowledge Base Context、Query Planner、Exact / Scoped / Hybrid 路由、Evidence、Citation 与 Trace 等底座能力，但用户侧仍存在明显缺口：

复杂问题仍以一次性 JSON 返回，等待期间用户很容易判断为“卡死”。

后端真实执行了问题分析、范围过滤、召回、重排、证据选择、生成、校验等步骤，但对话页无法展示。

没有回答质量反馈入口，无法从真实使用数据中发现知识缺口、错误证据、高频问题和慢查询。

因此，本轮的重点不是“增加更多模型能力”，而是把现有问答主链变成一个可真实使用、可观察、可持续运营的产品。

# 3. 目标用户体验

用户：
申请号 202311042981.1 的核心技术方案是什么？

知识助手：
  ✓ 已理解问题：技术方案查询
  ✓ 已锁定专利：202311042981.1
  ✓ 正在目标专利内检索
  ✓ 找到 12 个候选知识单元
  ✓ 重排后保留 3 条证据
  ✓ 正在生成回答
  ✓ 证据校验通过

申请号 202311042981.1 的核心技术方案是…… [C1][C2]

引用来源（3）
C1  CN 122604134 A · 权利要求1 · 第2页
C2  CN 122604134 A · 说明书 · 第3页

👍 有用    👎 无用
查看完整执行链路 →

## 3.1 交互设计原则

进度必须来自真实 Stage Event，不播放与后台无关的假动画。

默认只展示业务友好的简化过程；工程细节通过“查看详细过程/Trace”按需展开。

答案、Evidence、Citation 和 Stage 状态必须属于同一个 queryId / traceId。

用户可以随时停止生成；停止后明确显示“已停止”，不把未完成草稿当成最终答案。

流式体验不能牺牲可恢复性：刷新页面后仍能看到最终 Answer、Evidence、Trace 和 Feedback。

# 4. 总体架构

Knowledge Workbench
  ├─ Conversation
  ├─ Stage / Thinking Panel
  ├─ Streaming Answer
  ├─ Evidence / Citation
  └─ Helpful / Not Helpful
             │ SSE
             ▼
Chat Stream API
  conversation / stage / evidence / delta / verification / done / error
             │
             ▼
Query Orchestrator
  ANALYZE → ROUTE → SCOPE → RETRIEVE → RERANK → EVIDENCE → GENERATE → VERIFY
        │                                      │
        ├──────── Query Trace Store            └──────── Evidence Store
        │                                                  │
        └────────────────────────────┬─────────────────────┘
                                     ▼
                              Feedback Service
                           ┌─────────┴─────────┐
                           ▼                   ▼
                       Bad Case          Positive Case
                           │                   │
                       Eval Case          FAQ Candidate
                           └─────────┬─────────┘
                                     ▼
                                Human Review
                                     ▼
                              FAQ Fast Path

# 5. P0-A：Streaming Chat

## 5.1 技术选择

本阶段优先使用 SSE（Server-Sent Events），不为了聊天额外引入 WebSocket。SSE 更符合当前“服务端持续输出、客户端消费”的模式，并且更容易与现有 HTTP Gateway、鉴权与 Trace 体系融合。

| 接口 | 用途 |
| --- | --- |
| POST /admin-api/chat/chat/send | 保留：同步调用、兼容旧 API、自动化回归。 |
| POST /admin-api/chat/chat/stream | 新增：正式 Workbench 流式问答，Accept: text/event-stream。 |

## 5.2 SSE 事件协议

| Event | 时机 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| conversation | 最早期 | 返回 conversationId / queryId / traceId / kbId / domainCode。 |
| stage | Pipeline 各阶段 | 实时显示 ANALYZE、SCOPE、RERANK、VERIFY 等状态。 |
| evidence | 最终 Evidence 稳定后 | 推送 Citation 可引用的证据集合。 |
| delta | 生成阶段 | 最终回答文本增量。 |
| verification | 校验阶段 | PASSED / REPAIRED / FAILED。 |
| done | 正常结束 | 唯一最终权威结果，携带完整 Answer/Evidence/Citation/Trace。 |
| error | 异常结束 | 业务错误码、可理解消息、retryable、traceId。 |

event: stage
data: {
  "stage":"SCOPE_FILTER",
  "status":"DONE",
  "label":"已锁定申请号 202311042981.1",
  "elapsedMs":31,
  "summary":{"documentId":66}
}

event: delta
data: {"content":"该专利的核心技术方案是"}

event: done
data: {
  "conversationId":108,
  "messageId":3021,
  "traceId":"q_xxx",
  "route":"SCOPED_RAG",
  "answer":"...",
  "evidence":[...],
  "latencyMs":8120
}

## 5.3 Streaming 实现约束

1.  SSE 只改变输出方式，不改变 Query Pipeline 的业务语义。

2.  `done` 是最终权威状态；前端不得把尚未验证的 delta 拼接结果当成永久最终答案。

3.  支持 AbortController / Cancellation Token；用户停止生成后，后端尽可能停止 Generate / Verify。

4.  增加 in-flight guard / request idempotency，防止双击发送生成两个 Query。

5.  Query 必须有整体 Deadline，不能因为 Verify/Repair 进入长时间循环。

6.  确定性 EXACT 路由可以立即输出；SCOPED/HYBRID 的 Repair 最多一次。

# 6. P0-B：可解释执行过程（Thinking UI）

产品定义 “Thinking”展示的是系统真实执行过程，不是模型内部隐藏思维链。用户可以看到系统查了什么、锁定了什么范围、找到多少证据、是否校验通过，以及各阶段耗时。

## 6.1 允许与禁止展示

| 允许展示 | 禁止展示 |
| --- | --- |
| Intent / Route | 模型隐藏 CoT |
| 目标 KB / 文档 / 专利号 | 完整 System Prompt |
| Exact/BM25/Vector/Rerank 是否执行 | Access Token / API Key |
| 候选数、Evidence 数 | Authorization Header |
| Generate / Verify / Repair 状态 | 内部异常堆栈 |
| 各 Stage 耗时、是否降级 | Provider 私有响应原文 |

## 6.2 Stage 标准模型

Stage:
ANALYZE / ROUTE / REWRITE / SCOPE_FILTER / DOC_LOOKUP
BM25 / VECTOR / FUSION / RERANK / EVIDENCE
GENERATE / VERIFY / REPAIR / ANSWER

Status:
PENDING / RUNNING / DONE / SKIPPED / FAILED / DEGRADED

Workbench 与 Query Trace 必须共用同一 StageEvent 数据源。Pipeline emit 一次，SSE 推给前端，同时 TraceSink 持久化，避免 UI 和 Trace 各维护一套状态。

# 7. P0-C：Evidence / Citation 与历史恢复

Citation 是企业知识问答可信度的核心。最终答案中的 [C1] 必须稳定映射到 evidence[0]，并能够追溯到真实 Document / Version / Chunk / Page。

| 字段组 | 建议字段 |
| --- | --- |
| 标识 | evidenceId, chunkId, documentId, versionId, kbId |
| 业务 | documentName, domainCode, applicationNo, publicationNo |
| 位置 | sectionType, sectionTitle, claimNo, pageStart, pageEnd |
| 内容 | content, score |

增加 Citation Validator，所有 [Cn] 必须满足 1 <= n <= evidence.size。

Verify/Repair 不得打乱 Citation 与 Evidence 索引。

历史会话刷新后 Evidence/Citation/Trace 必须恢复。

历史回答保留当时 versionId 和 content_snapshot，不能因源知识升级而“漂移”。

建议表：ai_chat_message_evidence

id
message_id
query_id
trace_id
evidence_index
citation_label
kb_id
document_id
version_id
chunk_id
content_snapshot
metadata_snapshot
create_time

# 8. P0-D：回答反馈（Useful / Not Useful）

## 8.1 用户交互

每条 AI Message 下固定提供“👍 有用 / 👎 无用”。点赞直接记录；点踩弹出原因并允许备注。反馈支持修改，页面刷新后必须恢复当前状态。

| Reason Code | 用户文案 |
| --- | --- |
| WRONG_ANSWER | 回答错误 |
| MISSED_INTENT | 没有回答到问题 |
| WRONG_EVIDENCE | 引用证据不对 |
| INCOMPLETE | 信息不完整 |
| OUTDATED | 知识已过期 |
| TOO_VERBOSE | 回答太啰嗦 |
| TOO_SLOW | 回答太慢 |
| OTHER | 其他 |

## 8.2 Feedback API 与数据模型

POST /admin-api/chat/feedback

{
  "messageId":3021,
  "rating":"NOT_HELPFUL",
  "reasonCode":"WRONG_EVIDENCE",
  "comment":"引用第一页没有支撑这个结论"
}

服务端必须基于 message/query context 自动补齐 tenantId、userId、kbId、domainCode、route、intent、traceId、modelId、promptVersion、evidenceIds 等字段，不能信任客户端自己提交这些上下文。

建议表：ai_chat_feedback

id
message_id (UNIQUE)
conversation_id
query_id
trace_id
tenant_id
user_id
kb_id
domain_code
rating
reason_code
comment
route
intent
confidence
latency_ms
model_id
prompt_version
primary_document_id
evidence_snapshot
create_time
update_time

# 9. P1：反馈学习闭环

不要直接训练 用户一次点赞/点踩只能作为质量信号。先经过聚类、失败分类、证据稳定性检查和人工确认，再用于 Eval、FAQ 或更高级的模型训练数据。

## 9.1 负反馈闭环

NOT_HELPFUL
  ↓
Failure Classification
  ├─ WRONG_ROUTE
  ├─ RETRIEVAL_MISS
  ├─ WRONG_EVIDENCE
  ├─ HALLUCINATION
  ├─ KNOWLEDGE_GAP
  ├─ OUTDATED_KNOWLEDGE
  ├─ TOO_VERBOSE
  └─ TOO_SLOW
  ↓
Bad Case Pool
  ↓
人工确认 / 自动规则确认
  ↓
Eval Case
  ↓
持续回归

## 9.2 正反馈与 FAQ Candidate

HELPFUL
  ↓
Query Clustering
  ↓
High-frequency + High-positive-rate Cluster
  ↓
Stable Evidence Check
  ↓
FAQ Candidate
  ↓
Human Review
  ↓
Published FAQ

初始候选门槛建议配置化，例如：30 天 queryCount >= 30、positiveRate >= 90%、negativeRate <= 5%、Evidence Stability >= 90%、无活动冲突、源知识仍有效。

# 10. FAQ Candidate 与 Fast Path

FAQ 不是“模型记住了”，而应该成为正式、可审核、可版本化的知识对象，并与 Source Version / Evidence 建立强关联。源知识新版本发布时 FAQ 自动进入 NEED_REVALIDATION。

| 状态 | 含义 |
| --- | --- |
| CANDIDATE | 系统从高频稳定问答中生成候选。 |
| APPROVED | 业务审核通过。 |
| REJECTED | 审核拒绝。 |
| NEED_REVALIDATION | 源知识版本变化，需要重新验证。 |
| PUBLISHED | 正式进入 FAQ Fast Path。 |

未来 Query Planner 优先级：

RULE
  ↓
EXACT_METADATA / EXACT_CLAIM
  ↓
APPROVED_FAQ
  ↓
SCOPED_RAG
  ↓
HYBRID_RAG
  ↓
ABSTAIN

# 11. 反馈指标体系

| 指标 | 用途 |
| --- | --- |
| Helpful Rate / Not Helpful Rate | 总体回答满意度趋势。 |
| Abstain Rate | 知识覆盖和 Query Planner 策略。 |
| Citation Error Rate | Evidence/Citation 质量。 |
| Knowledge Gap Rate | 知识缺口发现。 |
| Route Error Rate | Planner 质量。 |
| Repair Rate | 生成与验证稳定性。 |
| P95 Latency | 性能与体验。 |
| FAQ Hit Rate | 高频稳定问题 Fast Path 收益。 |

支持按 KB、Domain、Route、Intent、Model、Prompt Version、Document、时间等维度聚合；形成“高频问题、点踩问题、无答案问题、引用错误、知识缺口、慢查询、高 Repair 查询”等榜单。

# 12. 安全、隐私与审计

1.  Stage Event 不输出隐藏推理链。

2.  不记录 API Key、Token、Authorization Header。

3.  普通 Trace 记录 promptVersion，不向普通用户展示完整 Prompt。

4.  Feedback Comment 视为用户输入，必须做租户隔离与最小权限访问。

5.  FAQ Candidate 不得突破原 KB ACL / Domain / Tenant 边界。

6.  反馈、Evidence Snapshot 和历史 Message 需要明确数据生命周期与删除策略。

# 13. 本轮 P0 执行清单

| 任务 | 后端 | 前端 / 验收 |
| --- | --- | --- |
| P0-08A Streaming | /chat/stream、ChatStreamEvent、Cancellation、Deadline | SSE 消费、delta、Stop Generation |
| P0-08B Stage Event | QueryStageEvent、EventSink、TraceSink | Thinking Panel 实时状态 |
| P0-09 Evidence | Citation Validator、message evidence 持久化 | Evidence Drawer、历史恢复 |
| P0-10A Workbench | 流式异常和幂等支持 | 流式渲染、防双发、重试 |
| P0-10B Thinking | Stage summary | 默认简化 + 详细展开 |
| P0-10C Feedback UI | 读取/写入状态支持 | 👍/👎、原因、备注 |
| P0-11A Feedback | ai_chat_feedback、Upsert API、权限 | 状态恢复、统计基础 |
| P0-11B Errors | Streaming error、Query Timeout、业务码 | 友好错误提示 |

# 14. P0 验收 Gate

| 领域 | 验收标准 |
| --- | --- |
| Streaming | 500ms 内收到 conversation/stage（本地正常环境）；delta 持续输出；唯一 done/error；Stop 生效；不重复提交。 |
| Thinking | SCOPED 能看到 Scope/Retrieve/Rerank/Evidence/Generate/Verify；Exact 明确 SKIPPED；与 Trace 同源。 |
| Evidence | Citation 无越界；一一对应；F5/历史重开不丢；历史 version snapshot 稳定。 |
| Feedback | 一个 Message 一个当前反馈；可修改；Owner/Tenant 校验；Reason 可统计。 |
| Workbench | 亮/暗模式正常；输入不锁死；流式不冻结；Evidence/Thinking/Feedback/Trace 可用。 |

# 15. P1 后续任务

P1-01 Feedback Analytics
P1-02 Bad Case Mining
P1-03 Feedback → Eval Case
P1-04 Query Embedding / Clustering
P1-05 High-frequency Question Detection
P1-06 FAQ Candidate Generation
P1-07 Human Review Workflow
P1-08 FAQ Publish / Revalidation
P1-09 FAQ Fast Path
P1-10 Feedback-driven Prompt / Retrieval Optimization

在积累足够且经过人工确认的高质量正负样本之后，再评估 SFT / Preference Tuning；在此之前优先优化知识、路由、检索、Rerank 和 Prompt。

# 16. DeepSeek / Codex 可直接执行任务书

任务名称：AI-Knowledge 对话体验与反馈闭环 P0

当前目标：
Streaming Chat + 可解释执行过程 + Evidence/Citation + Feedback。

严格执行顺序：
1. P0-08A Streaming Backend
2. P0-08B Stage Event / Trace 同源
3. P0-09 Evidence/Citation 持久化
4. P0-10A Workbench Streaming
5. P0-10B Thinking UI
6. P0-10C Feedback UI
7. P0-11A Feedback Backend
8. P0-11B Streaming/Business Error
9. P0 Final Regression

禁止：
- 新 Domain
- Agent
- Patent Copilot
- Prior Art
- FAQ 自动发布
- 用户反馈直接训练模型
- 大规模重新设计现有 UI
- 输出隐藏模型思维链

最终验证：
A. EXACT_METADATA 流式/Stage
B. EXACT_CLAIM 流式/Stage
C. SCOPED_RAG 流式/Stage
D. HYBRID_RAG 流式/Stage
E. ABSTAIN
F. Stop Generation
G. F5 后 Evidence/Citation/Feedback 恢复
H. 20轮连续问答
I. 暗色/亮色模式
J. Feedback 用户隔离

完成后停止，不自行进入 P1。

报告必须输出：
Backend HEAD
Frontend HEAD
Migration
Changed Files
Maven Test
Frontend Build
SSE Event Sample
Stage Sample
Evidence Persistence Result
Feedback API Result
20-turn Result
Known P1 Debt

# 17. 推荐提交粒度

feat(chat): add streaming conversation endpoint
feat(trace): emit query stage events to stream and trace
feat(evidence): persist message citation evidence
feat(workbench): render streaming answers and query stages
feat(feedback): collect answer usefulness feedback
fix(chat): unify streaming error and cancellation handling
test(chat): cover streaming evidence feedback lifecycle

# 18. 阶段完成标准

P0 完成后的产品定位 完成本方案 P0 后，系统可定位为 Patent AI Knowledge Base Beta / Controlled Pilot Candidate：用户能够实时看到系统执行、流式获得回答、核对 Evidence/Citation、查看 Trace，并对结果反馈。

P1 完成后，进一步形成“真实使用 → 质量反馈 → Bad Case / 高频问题 → Eval / FAQ Candidate → 人工审核 → FAQ Fast Path → 持续监控”的知识运营闭环。届时平台才真正开始具备“越用越准、越用越快、知识持续沉淀”的商业价值。